## Slide 1: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER
Orhan SEÇKİN
Kamu İhale Kurumu
İnceleme Daire Başkanı

## Slide 2: Sunum Planı
Tanım
İhale Süreci
Yaklaşık Maliyet
Yeterlik Kriterleri
  Ekonomik ve Mali Yeterlik
    Banka Referans Mektubu
    Bilanço
    İş Hacmini Gösteren Belgeler
  Mesleki ve Teknik Yeterlik
    Kalite Belgeleri
    Tesis, Makine, Teçhizat, Ekipmana Dair Belgeler
    İş Deneyim Belgeleri
Aşırı Düşük Teklifler

## Slide 3
Bina,
Karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı,
Rıhtım, liman, tersane,
Köprü, tünel, metro, viyadük,
Spor tesisi,
Alt yapı, boru iletim hattı,
Haberleşme ve enerji nakil hattı,
Baraj, enerji santrali, rafineri tesisi,
Sulama tesisi, toprak ıslahı,
Taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri
Bunlarla ilgili;
Tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama,
Büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi,
Sondaj, yıkma, güçlendirme,montaj vb yapım işleri
Yapım İşleri

## Slide 4
Yaklaşık maliyetin hesaplanması
İhale usulünün tespiti ve ihale onayının alınması
İhale dokümanının hazırlanması
İhale komisyonunun kurulması
Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi
İhalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanması
İhale ilanı öncesi
İhale ilanı sonrası
Yapım İşleri İhale Süreci
İHALE İLANI

## Slide 5: Teklif Türleri
BİRİM FİYAT TEKLİF
KARMA TEKLİF
ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF
Uygulama projesi bulunan işlerde
Uygulama projesi bulunan iş kısımları için anahtar teslimi götürü bedel
Ön veya kesin proje üzerinden
Ön veya kesin proje bulunan iş kısımları için birim fiyat

## Slide 6: Yapım İşleri İhalelerinde Projelendirme
Uygulama projesi
Anahtar teslimi götürü bedel teklif
Kesin proje
Birim fiyat teklif
Ön proje
Birim fiyat teklif
Arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma, gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan, uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılmaz
- Baraj, Büyük Sulama, İçmesuyu İsale Hattı,
ENH, Trafo, Trafo merkezleri, Şalt tesisleri, Kaptajlar, Su Depoları, Karayolu, Liman, Havaalanı, Demiryolu, Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı işlerinde uygulama projesi aranmaz.
- İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin net olarak belirlenemediği durumlar,
- Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işleri.
- Her türlü onarım işleri,
-Bina işleri hariç olmak üzere; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işleri.

## Slide 7: Yapım İşleri Projeleri
Uygulama projesi
Kesin Proje
Ön proje
Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre;
Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre,
Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre;
Yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje
Mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan,
Yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı,
İnşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği proje
Gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan,
Bilgilerin halihazır haritalardan alındığı,
ÇED ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje

## Slide 8: ÖN veya KESİN Proje Üzerinden İhaleye Çıkılabilecek Durumlar
a) İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin net olarak belirlenemediği durumlar,
b) Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işleri.

## Slide 9: KESİN Proje Üzerinden İhaleye Çıkılabilecek İşler
a) Her türlü onarım işleri,
b) Bina işleri hariç olmak üzere; işin yapımı
sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işleri.

## Slide 10: Yaklaşık Maliyet
  Her türlü fiyat araştırması yapılarak
  KDV hariç olmak üzere hesaplanır.
  %25 oranında kâr ve genel gider hesaplanır.
  Dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
YM ihale tarihine kadar gizli tutulur.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
İhale ilanı veya ön yeterlik ilanı öncesinde gerekiyorsa yeniden hesaplanır.
Notes: İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

## Slide 11
Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır.
Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.
İdare tarafından verilecek malzeme, makine ekipman vs. yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaz.
Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.
Yaklaşık Maliyet
Notes: 11
İhale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yaklaşık maliyet yeniden hesaplanır.
İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar.

## Slide 12
Yaklaşık maliyet hesabında;
1- İdarelerce daha önce gerçekleştirilmiş, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,
3- İlgili meslek odaları, üniversiteler vb. kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,
4- Konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,
5- Piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyatlardan,
biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabilecektir.
Yaklaşık Maliyet
Notes: İhale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yaklaşık maliyet yeniden hesaplanır.

## Slide 13
İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar.
Zamanlaması: Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan yaklaşık maliyet açıklanacaktır.
Yaklaşık Maliyetin Açıklanması

## Slide 14: Uygulanacak İhale Usulleri
Açık ihale usulü
Belli istekliler arasında ihale usulü
Pazarlık usulü

## Slide 15
Yaklaşık maliyet ile eşik değerin oranları (*)ED | Mesleki faaliyet belgesi Teklif vermeye yetki belgesi | İş deneyim belgesi | Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler | Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi | Makine, teçhizat ve diğer ekipman
(YM≤ 0,10 ED) | İstenilmesi zorunludur | İstenilmesi zorunludur | İstenilemez | İstenilemez | Kendi malı olma şartı aranmaması esastır.
0,10ED<YM≤0,50 ED |  |  | İstenilebilir |  | 
0,50ED<YM≤1.0 ED |  |  | İstenilmesi zorunludur (Banka Referans Mektubu istenmeyebilir) | İstenilebilir | 
YM>1.00ED |  |  |  |  | 
Yapım İşleri İhalelerinde İstenen Belgeler Tablosu

## Slide 16: Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri
Bankalardan temin edilecek belgeler (Banka referans mektubu)
Bilanço veya eşdeğer belgeler
İş hacmini gösteren belgeler

## Slide 17
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilir.
İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı;
  Teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz.
  BİAİU veya 21/(a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15’i aralığında idarece belirlenen parasal tutardan az olamaz.
Kriterler; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da bir veya birkaç banka referans mektubu sunulması yoluyla karşılanabilir.
Banka Referans Mektubu

## Slide 18
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
Bunlara eşdeğer belgelerin,
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olanlar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun ilgili bölümleri veya
Zorunluluğu olmayanlar SM, SMMM veya YMM tarafından düzenlenen standart forma uygun belge sunulabilir.
Bilanço veya Eşdeğer Belgeler

## Slide 19
Yeterlik oranları;
Cari Oran (DV/KVB) en az 0.75 (Yıllara yaygın inşaat maliyetleri DV’den, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise KVB’den düşülecektir.)
Özkaynak Oranı (ÖK/TA) en az 0.15 (Yıllara yaygın inşaat maliyetleri TA’dan düşülecektir)
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı en çok 0.50
Ortak Girişimlerde her ortak yeterlik kriterlerini sağlamak zorundadır.
Bir önceki yılda sağlayamayanlar, son 3 yıla kadar belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya Eşdeğer Belgeler

## Slide 20
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde;
  Bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.
  Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.
3 yıl
Bilanço veya Eşdeğer Belgeler
Notes: Yeterlik Kriterleri
(1.5.2011 tarihinden sonraki ihalelerde)
Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
gerekir.

## Slide 21
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin düzenlenen
Toplam ciroları gösteren gelir tabloları
Taahhüt edilen yapım işlerine ilişkin düzenlenen faturalardır.
Her iki belgenin idarelerce istenilmesi zorunludur.
Ancak, aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
İş Hacmini Gösteren Belgeler

## Slide 22
YETERLİK;
Toplam cironun teklif edilen bedelin yüzde 25’inden az olmaması (BİAİU, 21/a,d,e; YM % 25-35)
Toplam fatura tutarının, teklif edilen bedelin yüzde 15’inden az olmaması (BİAİU, 21/a,d,e; YM % 15-25)
Güncelleme yapılır.
Ortak Girişimde ortaklık oranına göre
İş Hacmini Gösteren Belgeler
Notes: Bu oranlar 1/5/2011 tarihinden önce farklıdır.
Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 15’i ile %25’i aralığında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 10’u ile % 20’si aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

## Slide 23
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yılda yeterliği sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
6 yıl
İş Hacmini Gösteren Belgeler

## Slide 24
Yılın ilk dört ayındaki ihalelerde;
  Bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, bir önceki yıl olarak kabul edilir.
  Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son 6 yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir (Sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması).
İş Hacmini Gösteren Belgeler

## Slide 25
İş deneyim belgeleri
Makine teçhizat ve ekipman belgeleri
Kalite belgeleri
Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler
Mesleki ve Teknik Yeterlik

## Slide 26
Mesleki ve Teknik Yeterlik
Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Gösteren Belgeler
  Ticaret odası
  Sanayi odası
  Esnaf ve sanatkar odası SÖZLEŞME AŞAMASINDA
  Meslek odası
  İlgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunlu ise bu belgeler
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
  Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, diğer belgeler, imza sirküleri
  İmza beyannamesi
  Vekaletname

## Slide 27
Makine teçhizat ve ekipman belgeleri
Kural; bu tür belgeler sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin istenir. Kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
  Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair;
    Noter tespit tutanağı
    YMM, SMM veya SMMM raporu
  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş;
    Kira sözleşmesi
    İlk ilan tarihine veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini gösteren belgeler
Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
  Teknik Personel ve Diğer Personel (Teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında)
Mesleki ve Teknik Yeterlik

## Slide 28
TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olan;
Kalite yönetim sistem belgesi
Çevre yönetim sistem belgesi
Kalite Belgeleri

## Slide 29
İŞ DENEYİM BELGELERİ
Yüklenici iş deneyim belgeleri
İş durum belgesi
İş bitirme belgesi
İş bitirme belgesi
Alt yüklenici iş deneyim belgeleri
Diploma
İş yönetme belgesi
İş denetleme belgesi
Şahıs iş deneyim belgeleri
Mesleki ve Teknik Yeterlik

## Slide 30
Yeterlik Kriteri
İş deneyim tutarının;
a) Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde;
YM<2xED olan ihalelerde teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında
YM≥2xED olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında olmak üzere
idarece belirlenecek tutardan az olmaması,
İş Deneyimi

## Slide 31
Yeterlik Kriteri
b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü yapılan ihalelerde iş deneyim belgesindeki yeterlik kriteri;
YM<2xED olan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 100’ü arasında
YM≥2xED olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’si ile % 80’i arasında olmak üzere
idarece belirlenecek tutardan az olmaması,
yeterlik kriteri olarak aranır.
İş Deneyimi

## Slide 32
İş ortaklığında;
  Pilot ortak en az % 80,
  Her özel ortakların en az % 20
  Pilot ortak en az % 100  özel ortaklar en az % 40 oranında benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir
  Aynı iş ortaklığı, aynı ortaklık yapısı  pilot ortak ve diğer ortakların her birinin söz konusu oranları sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda; her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.
İş Deneyimi

## Slide 33
İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi
KURAL;
Yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için tek bir iş deneyim belgesi düzenlenir ve kullanılır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.
İSTİSNA;
Birden fazla kurum veya kuruluş tarafından iş deneyim belgesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu tek sözleşme kapsamında yapılan işlere ilişkin düzenlenen birden fazla iş deneyim belgesi toplanarak tek bir belge gibi değerlendirilir. (KİGT Md. 42.3)
İş Deneyimi

## Slide 34
Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde;
  belgeye konu işin esaslı unsuru ile
  belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına da
yer verilir.
İş Deneyimi

## Slide 35
Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç)
Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye, dışında ilgili il özel idaresi
İlgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar
Yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk gerçek ve tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili T.C. Ticaret Müşavirlikleri/Ateşelikleri (Zorunlu değil ihtiyari)
İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

## Slide 36
Teknoloji geliştirme bölgelerinin yetki alanındaki yerlerde gerçekleştirilen işlerde, TGB yönetici şirketi tarafından düzenlenir Bilim, San. ve Tek. Bakanlığınca onaylanır.
OSB yetki alanı dahilindeki yerlerde OSB müdürlüğü tarafından düzenlenir;
  YK kararı üzerine YK başkanınca onaylanır
  OSB’de ilgili Bakanlık veya kamu kurumu tarafından kredi kullandırılan işlerde bu Bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun ilgili birimince onaylanır
OSB yetki alanındaki TGB alanlarında gerçekleştirilen işlerde, OSB müdürlüğü tarafından düzenlenir ve YK kararı üzerine YK başkanınca onaylanır
SB yetki alanındaki yerlerde gerçekleştirilen işler için SB müdürlükleri
İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

## Slide 37
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde;
  Daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları halinde bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.
  İş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlar tarafından belge düzenlenir.
İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

## Slide 38
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, daha önce iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;
  Bu kurum veya kuruluşların yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşu,
  Yürütülen hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum veya kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu
tarafından belge düzenlenir.
İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

## Slide 39
1- İş bitirme belgesi: Geçici kabulü yapılan işlerde
2- İş durum belgesi*: Devam eden işlerde
(*) işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilir.
(İş artışı olmadan iş durum belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.)
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 40
  İş durum belgesi senaryo 1:
İlk sözleşme bedeli : 100 TL
İş artışı: %20
Toplam sözleşme bedeli :120 TL.
Toplam sözleşme bedelinin %80’i: 96 TL’lik kısım tamamlandığında;
İlk sözleşme bedeli olan 100 TL henüz tamamlanmadığı için,
İlk sözleşme bedeli 100 TL tamamlandığında iş durum belgesi düzenlenir.
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 41
İş durum belgesi senaryo 2:
İlk sözleşme bedeli :100 TL
İş artışı: %30
Toplam sözleşme bedeli :130 TL.
Toplam sözleşme bedelinin %80’i: 104 TL’lik kısım tamamlandığında;
İş durum belgesi düzenlenebilecektir.
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 42
İş durum belgeleri;
Düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir.
Tekrar iş durum belgesi veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin aslının idareye iadesi zorunludur.
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 43
3- İş denetleme ve iş yönetme belgesi:
a) Geçici kabulü yapılmış işlerde;
b) Devam eden işlerde;
  işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve
  gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde,
  İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere düzenlenebilir.
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 44
  Devredilen İşler
  Geçici kabulünün yapılmış olması şarttır.
  Devredilen işlerde iş durum belgesi düzenlenemez.
  a) Devirden önceki veya sonraki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması
  b) İş denetleme/yönetme belgesi  ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunulması
  c) İş ortaklığında, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’ inde bulunan ortaklara geçici kabul sonrası iş deneyim belgesi düzenlenir.
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 45
Alt yüklenicilere belge düzenlenmesi;
Yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve
Söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl işin geçici kabulünün yapılması halinde
Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.
Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.
Belge Düzenleme Koşulları

## Slide 46
İş deneyim belgeleri, talep tarihinden itibaren 30 gün içinde düzenlenir ve verilir.
Ortak girişimler için;
  İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birinin hissesini ayrı ayrı gösteren ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir,
  Konsorsiyumlarda her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını ve tutarlarını gösteren iş bitirme belgesi düzenlenir.
İş deneyim belgelerinin verilmesi

## Slide 47
a) İş Denetleme Belgesi;
1) Kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine,
2) Yüklenici bünyesinde, şantiye mühendisi ve şantiye şefine,
İş deneyim belgelerinin verilmesi

## Slide 48
b) İş Yönetme Belgesi;
Şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara,
2) Yüklenici bünyesinde; AŞ’lerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi, limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren en az beş yıllık mühendis veya mimarlara ve proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,
İş deneyim belgelerinin verilmesi

## Slide 49
1- İş bitirme/denetleme/yönetme belgesi;
Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması gerekir.
2- İş durum belgesi;
Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şarttır.
İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

## Slide 50
Sözleşme Tarihi:03.10.1985
Geçici Kabul Tarihi 01.12.2000
Belge Son Geçerlik Tarihi:01.12.2015
Sözleşme Tarihi:03.10.1985
İlk sözleşme bedeli %100
01.07.2005
Toplam söz. bedeli %80 01.08.2005
Belge Son Geçerlik Tarihi:01.08.2020
Sözleşme Tarihi:03.10.1985
İlk sözleşme bedeli %100
01.03.2007
Toplam söz. bedeli %80 01.08.2005
Belge Son Geçerlik Tarihi:01.08.2020
İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
Devam Eden İşlerde
Tamamlanmış İşlerde

## Slide 51
3- İş denetleme ve iş yönetme belgeleri
a) Biten işlerde; Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
b) Devam eden işlerde;
Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
3
İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

## Slide 52
Değerlendirme Oranları
a) İş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak,
b) İş denetleme ve iş yönetme belgesi tutarları 1/5 oranında,
değerlendirilir.
İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.
İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi

## Slide 53
İş deneyim belgeleri belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.
Ancak tüzel kişiler tarafından başkasına ait iş deneyim belgelerinin kullanılması mümkündür.
Belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır. Ortaklık durum belgesi (Standart Form-KİK031.1/Y)
Teminat süresince (kesin kabule kadar) ortaklık oranının muhafaza edilmesi zorunludur.
Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması

## Slide 54
Mezuniyet belgesi;
a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi 15 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,
b) İş deneyimi bulunan ve buna ilişkin belge sunan mühendis veya mimarların; 15 yıllık sınırı uygulanmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl,
Kanunun 62/1/h bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. (250.201 TL)
Mezuniyet belgesinin, mühendis veya mimarların en az 5 yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. (ortaklık durum belgesi)
Bu durumda, bu ortağa ait mezuniyet belgesi teminat süresi (kesin kabul) sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
Mezuniyet Belgesinin Kullanılması

## Slide 55
Yurt dışında gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre,
iş sahibinin adı veya unvanı,
işin yapıldığı yer ve niteliği,
Yüklenicinin veya ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı,
sözleşme bedeli ve tarihi ile
işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.
Yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin belgeler

## Slide 56
Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin;
- “Apostil tasdik şerhi” taşıması,
- Taşımıyorsa; o ülkedeki T.C. Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir.
Teselsül halinde tasdik varsa; apostil, Konsolosluk veya Bakanlık tasdikinin bir önceki merciye ilişkin olması halinde de usulüne uygun kabul edilecektir.
Tasdik işleminden (TC makamlarının tasdiklerinde sıfat unsuru bulunmaz),
  belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun,
  belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve
  varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
Yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin belgeler

## Slide 57
Keşfindeki BF üzerinden indirim yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden,
4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; ihalenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
Diğerleri için ise (alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil) güncelleme sözleşmenin tarihi esas alınarak yapılır.
Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (YİİUY Md. 3)
http://www.ihale.gov.tr  ihale araçları  belge güncelleme
İlan/Davet tarihi 01.02.2014 tarihi ve sonrası olanlar için kullanılacak hesaplama modülü (Yİ-ÜFE)
İş Deneyim Tutarının Güncelleştirilmesi

## Slide 58
TL üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden iş deneyimi tutarları, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan TCMB döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ihale tarihi esas alınarak, bu kapsama girmeyen işlerde ise, sözleşme tarihi esas alınarak güncellenir.
İş Deneyim Tutarının Güncelleştirilmesi

## Slide 59
(1) 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.
(3) EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.
(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.
İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi

## Slide 60
Yurt dışında bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen işlerdeki deneyimlerini gösteren iş bitirme belgeleri, belge sahibinin 1/1/2018 tarihinden itibaren Kurum tarafından belirlenecek usule uygun başvurusu üzerine KİK tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilir.
Kayıt işlemi 15 gün içinde yapılır ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilir.
Bu belgeler EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/10/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde kullanılamaz.
Belgeler ihalelerde KİK tarafından başvuru sahibine verilen kayıt belgesi sunularak kullanılır.
Belgenin EKAP’a kaydedilmiş olması işin yapıldığına ve belgedeki bilgilerin doğruluğuna karine teşkil etmez, ihale komisyonlarının inceleme yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Yabancı İş Bitirme Belgelerinin EKAP’a Kaydı

## Slide 61
İhalelerde ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir. (KİK Md. 10)
Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler (YİİUY Md. 3)
Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubunu
İdareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere Tebliğ’de
5 ana başlık;
Altyapı işleri,
Üstyapı (bina) işleri,
Sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri,
Elektrik işleri ve
Elektronik ve iletişim işleri
Bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan grup ve alt gruplar düzenlenmiştir.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

## Slide 62
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ

## Slide 63
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ | 
I. GRUP: BİNA İŞLERİ 1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri 2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri 3. Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri | II. GRUP: BİNA İŞLERİ 1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü) 14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
III. GRUP: BİNA İŞLERİ 1. BII. Grup işler 2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri | 

## Slide 64
Ayrıştırma yapılarak benzer iş belirlenemez.
Ör; “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamaz.
Birden fazla gruba atıf yapılabilir.
Ör; "AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir." Bu durumda isteklilerce herhangi bir gruba ait belge sunulması yeterli.
Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının zorunlu olması durumunda ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.
Ör; AII ve AVI grubu işlere ilişkin deneyimin birlikte istenmesi durumunda AII ve AVI grubu iş deneyimi gerektiren kısımlarının belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

## Slide 65
Listede yer alan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Ör; bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.
Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir.
Ör; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan istekliler de katılabilecektir.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

## Slide 66
Aşırı düşük teklif,
  diğer tekliflere veya idarenin yaklaşık maliyetine göre aşırı düşük olduğu görünen ve
  kabul edilebilir bir açıklama ile izah edilemeyen,
  dolayısıyla işin yürütülmesinde sorunlara neden olma ihtimali olan tekliftir.
En sık karşılaşılan şikayet ve itirazen şikayet konuları arasında yer almaktadır.
Aşırı Düşük Teklif Kavramı

## Slide 67
Aşırı düşük tekliflerin başlıca nedenleri;
  Firmaların üretimdeki etkinlikleri (verimlilik, deneyim ve maliyet stratejileri),
  Asimetrik bilgi (teklif hazırlama esnasındaki hatalar),
  Firmaların ihaledeki stratejileri (agresif teklifler),
şeklinde sıralanabilir.
Aşırı Düşük Tekliflerin Sebepleri

## Slide 68
Aşırı düşük teklifler sonucunda idareler bakımından,
  İşin ihale dokümanına, fen ve sanat kurallarına aykırı yapılması,
  İstenilen sürede ve kalitede tamamlanamaması,
  Kullanım, bakım ve yenileme maliyetlerinin artması,
  İşin yeniden ihale edilmesi nedeniyle sürecin uzaması,
  riskleri doğmaktadır.
Aşırı Düşük Tekliflerin Sonuçları

## Slide 69
Aşırı düşük teklifler sonucunda istekliler bakımından,
  Sözleşmenin yüklenici tarafından sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle fesih zorunluluğu,
  Buna bağlı olarak, kesin teminatın gelir kaydedilmesi,
  İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi,
  Menfi zarar tazmini,
  söz konusu olmaktadır.
Aşırı Düşük Tekliflerin Sonuçları

## Slide 70
İhale komisyonu verilen teklifleri diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre değerlendirdikten sonra, teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.
Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
Aşırı Düşük Teklifler (4734 Md. 38)

## Slide 71
İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflere ait açıklamaları;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,
hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.
Aşırı Düşük Teklifler (4734 Md. 38)

## Slide 72
Kurumun yasal düzenleme yetkileri:
İhale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre
  aşırı düşük tekliflerin tespiti,
  değerlendirilmesi ve
  EAEA teklifin belirlenmesi amacıyla
sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye,
İhalenin ADT açıklaması istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine,
YM < ED/2 olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin ADT açıklaması istenilmeksizin reddedilmesine
ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Aşırı Düşük Teklifler (4734 Md. 38)

## Slide 73
İdarelerce;
YM ≥ ED/3 olan ihalelerde sınır değerin altında olan tekliflerin ADT açıklaması istenmesi,
YM < ED/3 olan ve açık ihale veya 21/b-c usulü ile yapılan ihalelerde 3 Tercihten 1’inin seçilmesi,
YM < ED/3 olan ve BİAİU veya 21/a-d-e usulü ile yapılan ihalelerde ADT açıklaması istenilmeksizin sonuçlandırılması
zorunludur.
Aşırı Düşük Teklifler (YİİUY Md. 60)

## Slide 74
İdareler
İhale
komisyonları
İstekliler
İdarece verilen formata uygun analizlerin
İlk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan geçerli tekliflerin belirlenmesi
N katsayısının belirlenmesi
İhale onay belgesi
Sıralı iş kalemleri/grupları listesi (%80)
İş kalemi/iş grubu fiyat analizleri
Analiz girdileri tablosu (%3-15)
Teklifi SD altında kalan isteklilerden ADTA istenilmesi
Aşırı düşük sınır değerinin (SD) hesaplanması
ADTA’na ilişkin mevzuatta tanımlanan belgelerin idarenin belirlediği süre içerisinde idareye verilmesi
Fiyat tekliflerinin
Yaklaşık maliyet cetveli
ADTA’nın değerlendirilmesi
ADT Paydaşları ve Rolleri

## Slide 75
Sınır değer katsayısı (N)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde:
B-Üstyapı (Bina) İşleri,
C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri,
D-Elektrik İşleri,
E-Elektronik ve İletişim İşleri grubundaki yapım işleri
ve bu işlerle ilgili tamamlama, bakım onarım işlerinde (1,00)
Yapım işlerine ilişkin altyapı ve diğer işler için (1,20) ’dir.
a) Yapım işi yaptırma yetkisi bulunan bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,
b) ÇŞB tarafından, yukarıda sayılanlar dışındaki idareler için,
1,00 < N <1,20
Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete’de ilan edilir.
İdarelerce Yapılacak İşlemler

## Slide 76
İDARE yaklaşık maliyet hesabı sırasında;
1- Her bir iş kalemi/grubunun (toplam tutar itibarıyla) yaklaşık maliyete oranını tespit edecek.
2- İş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” oluşturacak.
İdarelerce Yapılacak İşlemler

## Slide 77
Sıralı İş Kalemleri Listesi ve Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilecek işin %80‘ini oluşturan İş kalemleri |  |  |  |  |  |  | 
 | XXX Projesi İşi Yaklaşık Maliyet Cetveli |  |  |  |  | İş kalemi (%) | Kümülatif (%)
İŞ grubu Poz No | İŞİN ADI | BİRİM | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutarı TL) |  | 
XXX 14 | MY şebeke hattı döşenmesi | m | 45.540,00 | 112,2 | 5.109.588,00 | 26,29 | 26,29
XXX 9 | KM şebeke hattı döşenmesi | m | 21.222,00 | 195,64 | 4.151.872,08 | 21,36 | 47,65
XXX 6 | XY şebeke hattı döşenmesi | m | 48.520,00 | 65,5 | 3.178.060,00 | 16,35 | 64,00
XXX 2 | YYY boru ile şebeke hattı döşenmesi | m | 15.000,00 | 180,5 | 2.707.500,00 | 13,93 | 77,93
XXX 1 | xxx boru ile şebeke hattı döşenmesi | m | 50.500,00 | 45 | 2.272.500,00 | 11,69 | 89,63
XXX 7 | YK şebeke hattı döşenmesi | m | 32.000,00 | 22,2 | 710.400,00 | 3,6551 | 93,28
XXX 12 | LM şebeke hattı döşenmesi | m | 5.550,00 | 102 | 566.100,00 | 2,9126 | 96,19
XXX 5 | LLL boru ile şebeke hattı döşenmesi | m | 25.880,00 | 12,35 | 319.618,00 | 1,6445 | 97,84
XXX 10 | MK şebeke hattı döşenmesi | m | 3.241,00 | 38,8 | 125.750,80 | 0,647 | 98,48
XXX 11 | XL şebeke hattı döşenmesi | m | 4.580,00 | 23,5 | 107.630,00 | 0,5538 | 99,04
XXX 3 | kkk boru ile şebeke hattı döşenmesi | m | 2.522,00 | 38,85 | 97.979,70 | 0,5041 | 99,54
XXX 4 | mmm boru ile şebeke hattı döşenmesi | m | 1.250,00 | 42,5 | 53.125,00 | 0,2733 | 99,82
XXX 13 | YL şebeke hattı döşenmesi | m | 250 | 98 | 24.500,00 | 0,1261 | 99,94
XXX 8 | KL şebeke hattı döşenmesi | m | 150 | 75,5 | 11.325,00 | 0,0583 | 100,00
Toplam |  |  |  |  | 19.435.948,58 | 100,00 | 
İdarelerce yalnızca sıralama yapılacaktır. Sorgulama yapılacak kalemlerin tespiti ihale komisyonlarınca gerçekleştirilecektir.
Sıralı İş Kalemleri Listesi

## Slide 78
3- Bütün iş kalemi/gruplarının analizlerini yapacak.
4- Her bir iş kalemi için sıralı analiz girdileri tablosu hazırlayacak.
5- Sıralı iş kalemleri/grupları listesi ile sıralı analiz girdileri tablosunu ihale onay belgesi ekine koyacak.
6- Özellikle paçal ve özel iş kalemlerine ait analiz formatı/formatlarını ihale dokümanı kapsamında isteklilere verecektir.
7- İhaleye özgü alanlara ilişkin nakliye mesafeleri isteklilere verecektir.
İdarelerce Yapılacak İşlemler

## Slide 79
İdarelerce Yapılacak İşlemler
İş kalemi / grubu No : 4 |  | Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (………… Duvar Levhası ile) |  |  |  | Ölçü Birimi m2 |  | Sıralı analiz girdileri tablosu |  |  |  |  | 
Poz No | Girdiler |  | Ö.Br. | Mik. | B.Fiy. | Tutarı |  | Girdiler |  | Ö.Br. | Mik. | B.Fiy. | Tutarı
….. | Vida ve plastik dubel |  | Ad | XXX | XXX | 0,54 |  | Agraf vidası |  | Kt | XXX | XXX | 0,31
….. | Levha xx mm (yangına dayanıklı) |  | m2 | XXX | XXX | 5,00 |  | Ses yal. bandı5 cm |  | m | XXX | XXX | 0,33
….. | Tc 60 Profilli-0,6mm |  | m | XXX | XXX | 3,50 |  | Derz Bandı (Cam E.) |  | m | XXX | XXX | 0,34
….. | TU 28 Prof.-0,5 mm |  | m | XXX | XXX | 0,80 |  | Borazan vida |  | Kt | XXX | XXX | 0,35
….. | Agraf 12 cm |  | Ad | XXX | XXX | 0,51 |  | Derz dol. alçısı harcı |  | m3 | XXX | XXX | 0,43
….. | Agraf vidası |  | Kt | XXX | XXX | 0,31 |  | Agraf 12 cm |  | Ad | XXX | XXX | 0,51
….. | Derz Bandı (cam.el.) |  | m | XXX | XXX | 0,34 |  | Vida ve plastik dubel |  | Ad | XXX | XXX | 0,54
….. | Ses yal. bandı 5 cm |  | m | XXX | XXX | 0,33 |  | Düz İşçi (taş.) |  | Sa | XXX | XXX | 0,68
….. | Borazan vida |  | Kt | XXX | XXX | 0,35 |  | TU 28 Prof.-0,5 mm |  | m | XXX | XXX | 0,80
….. | Derz dol. alçısı harcı |  | m3 | XXX | XXX | 0,43 |  | Alçı levha usta yar. |  | Sa | XXX | XXX | 2,45
….. | Düz İşçi (taş.) |  | Sa | XXX | XXX | 0,68 |  | Alçı levha ustası |  | Sa | XXX | XXX | 3,25
….. | Alçı levha ustası |  | Sa | XXX | XXX | 3,25 |  | Tc 60 Prof.-0,6mm |  | m | XXX | XXX | 3,50
….. | Alçı levha usta yar. |  | Sa | XXX | XXX | 2,45 |  | Levha xx mm (yangına dayanıklı) |  | m2 | XXX | XXX | 5,00
Kar ve genel giderler hariç toplam |  |  |  |  |  | 18,49 |  |  |  |  |  |  | 
Kar ve genel giderler (% 25) |  |  |  |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |  | 
TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  | 23,11 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 80
Analiz Formatı;
İdarece analizde yer almasını istediği sadece girdi cinslerinin (malzeme, işçilik, makine, nakliye vb.) belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği analiz formatına ihale dokümanında yer verilir.
Özel iş kalemleri ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında verilmesi gerekmektedir.
İdarelerce Yapılacak İşlemler

## Slide 81
1- İlk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler üzerinden, (Kurumun web sayfasındaki “aşırı düşük teklif sınır değer hesaplama modülünü” kullanarak) aşırı düşük teklif sınır değerini bulacak.
İHALE KOMİSYONLARI;
İhale Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler

## Slide 82
ADT Sınır değeri yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığındaki teklifler üzerinden hesaplanır.
Bu aralıkta teklif bulunmaması durumunda veya yapılan hesaplama sonucunda SD’nin YM % 40’ının altında çıkması durumunda SD, YM’in % 40 olarak alınır.
XXX Projesi İşi Sınır Değer Hesap Cetveli |  |  |  | 
Yaklaşık Maliyet TL |  | 19.435.948,58 | 19.435.948,58 | 
N katsayısı(1,0-1,20) |  | 1,0 | 1,20 | 
Sınır Değer Hesabı ve ADT Sahibi İsteklilerin Tespiti

## Slide 83
2- Sıralı iş kalemleri listesine göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirleyecektir.
İhale Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler
3- Bu iş kalemi/gruplarının sıralı analiz girdileri tablolarını ayırarak inceleyecek.

## Slide 84
4- “Sıralı analiz girdileri listesi”ni kullanarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerini tespit edecek. (Bu girdiler için açıklama istenmeyecek.)
İhale Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler
5- Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

## Slide 85
İdarelerce Yapılacak İşlemler
Sıralı analiz girdileri tablosu |  |  |  |  |  | 
Girdiler | Ö.B. | Miktarı | B.Fiyatı | Tutarı | Kümülatif Toplam | 
Agraf vidası | Kt | XXX | XXX | 0,31 | 0,31 | Açıklama yapılması istenilmeyecektir
Ses yalıtım bandı 5 cm | m | XXX | XXX | 0,33 | 0,64 | Açıklama yapılması istenilmeyecektir
Derz Bandı (Cam el.) | m | XXX | XXX | 0,34 | 0,98 | Açıklama yapılması istenilmeyecektir
Borazan vida | Kt | XXX | XXX | 0,35 | 1,33 | Açıklama yapılması istenilmeyecektir
Derz dolgu alçısı harcı | m3 | XXX | XXX | 0,43 | 1,76 | Açıklama yapılması istenilmeyecektir
Agraf 12 cm | Ad | XXX | XXX | 0,51 | 2,27 | Açıklama yapılması istenilmeyecektir
Vida ve plastik dubel | Ad | XXX | XXX | 0,54 | 2,81 | 
Düz İşçi(taş.) | Sa | XXX | XXX | 0,68 |  | 
TU 28 Profilli-0,5 mm | m | XXX | XXX | 0,80 |  | 
Alçı levha usta yar. | Sa | XXX | XXX | 2,45 |  | 
Alçı levha ustası | Sa | XXX | XXX | 3,25 |  | 
Tc 60 Profilli-0,6mm | m | XXX | XXX | 3,50 |  | 
Levha xx mm (yangına dayanıklı) | m2 | XXX | XXX | 5,00 |  | 
18,49x0,03=0,55 TL
18,49x0,15=2,77 TL

## Slide 86
6- Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacak.
Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecek.
İhale Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler
7- Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere, açıklama isteme yazısında iş kalemleri/grupları için açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de TEK BİR LİSTE HALİNDE bildirilecektir.

## Slide 87
İŞÇİLİK !!
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
İhale Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler

## Slide 88
Akaryakıt !!
İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.
İhale Komisyonlarınca Yapılacak İşlemler

## Slide 89
Teklif hazırlama aşamasında;
1- Teklifini hazırlarken, teklifini oluşturan bütün iş kalemleri/gruplarının analizlerini yapacak.
2- Teklifini oluştururken yapacağı fiyat araştırmalarının belgelerini saklayacak.
3- Yaptığı fiyat araştırmalarına dayalı olarak teklifini hazırlayacak.
4- Analizlerde; tüm analiz girdileri gösterilecek.
İsteklilerce Yapılacak İşlemler

## Slide 90
ADT açıklama aşamasında;
İdarece 5 iş gününden az olmamak üzere verilen süre içinde;
1- Açıklanmasını istenilen iş kalemlerinin – varsa analiz formatlarına uygun - analizlerini verecek.
ATGB ihalelerde hesap cetveli de verilecek.
2- Bu analizlerde yer alan ve açıklama istenilen analiz girdilerine ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, Genel Tebliğ’de belirtildiği şekilde sunacak.
İsteklilerce Yapılacak İşlemler

## Slide 91
1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış kâr ve genel giderler içermeyen cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve ilgili listenin sunulması durumunda,
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış ise, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.
Analiz Sunulmasına Gerek Olmayan Haller

## Slide 92
Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek) |  |  |  |  |  |  | 
Sıra No | Poz No | İş kaleminin adı | Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları |  |  | Teklif | 
 |  |  | Birim fiyatı alınan kurum/kuruluş | Kar ve genel gider dahil birim fiyat | Kar ve genel gider hariç birim fiyat | Teklif edilen kar ve genel gider | Teklif edilen birim fiyat
 |  |  |  | (TL) | (TL) | (TL) | (TL)
1 | 16.001 | 150 doz demirsiz beton | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 97,86 |  |  | 97,86
2 | 16.002 | 200 doz demirsiz beton | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 104,00 |  |  | 105,00
3 | 16.003 | 250 doz demirsiz beton | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 110,13 | 88,10 | 15,86 | 103,96
… | … | … | … |  |  |  | 
Analiz Sunulmasına Gerek Olmayan Haller

## Slide 93
  2- Sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemlerine ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması halinde,
  3- Yüklenicinin dışında 3. kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda,
Analiz Sunulmasına Gerek Olmayan Haller

## Slide 94
  4- Harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde,
  5- İdarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin olarak
  analiz sunulmasına gerek yoktur!
Analiz Sunulmasına Gerek Olmayan Haller

## Slide 95
İsteklilerce Yapılacak İşlemler
GENEL FİYAT ANALİZİ |  |  |  |  |  | 
Poz No: | Analiz adı: |  |  |  |  | Ölçü Birimi:
 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı |  |  |  |  | m³
Poz No | Cinsi | Ölçü Birimi | Miktar | Birim Fiyatı | Tutarı | Bölüm Toplamı
04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) | m³ | 0,012 | 400 | 4,80 | 
04.270 | Çivi | kg | 0,100 | 3,60 | 0,36 | 
01.017 | Dülger ustası | Sa | 0,750 | 8,00 | 6,00 | 
01.501. | Düz işçi | Sa | 0,750 | 6,00 | 4,50 | 
Toplam |  |  |  |  | 15,66 | 15,66
Müteahhit karı ve genel giderler |  |  |  |  |  | 0
1 m³ fiyatı (TL) |  |  |  |  |  | 15,66

## Slide 96
Sunulan analizlerin;
  İhale dokümanı kapsamındaki analiz formatına,
  Birim fiyat tariflerine,
  Teknik şartnamede yer alan yapım şartlarına
uygun olmaması,
Analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olması
Durumunda açıklama uygun bulunmayıp, teklif reddedilir.
Analizlerde aritmetik hata bulunması durumunda;
Analiz girdilerine ait BF esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir.
Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
ADT Değerlendirmesi

## Slide 97
a) Analizlerdeki girdi birim fiyatları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilir.
b) Analizlerde ise bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilir.
Ancak toplam analiz fiyatı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır.
ADTA Kapsamında Yuvarlama

## Slide 98: İşçilik-Yayımlanmış Rayiçler
  Analizlerde işçilik birim fiyatları için ÇŞB rayicinin kullanılmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan brüt saatlik asgari ücretin altında olamaz.
Aşırı Düşük Teklif Açıklaması
  2018 yılı asgari işçilik ücreti: 9,02 TL/saat (2.029,50/30/7,5)

## Slide 99: Yayımlanmış Rayiçler
Analizlerde girdiler için, ÇŞB tarafından yayımlanmış rayiçlerin kullanılması ve söz konusu rayiçlerin poz numaraları da belirterek liste halinde sunulması halinde, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak KİGT 45. md. belirtilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.
Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

## Slide 100
İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Fiyat teklifleri,
b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
ADTA Belgelendirme

## Slide 101
ADTA Belgelendirme
Teklife konu alanda faaliyet gösteren 3. kişilerden alınan fiyat teklifleri;
Meslek Mensubu (SMMM / YMM) tarafından fiyat teklifi üzerine ilgili ibare yazılacak ve ilgili tutanak düzenlenecek (Ek-O.5 veya Ek-O.6)
İhale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5):
Analiz girdisi için teklif edilen fiyatın, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde gerçekleşen ağırlıklı ortalama/toplam birim maliyetin altında olmaması
Satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) :
Analiz girdisi için teklif edilen fiyatın, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde gerçekleşen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmaması

## Slide 102
Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellefe verilmeyecek ve YMM veya SMMM’nin kendisinde kalacaktır.
İhale komisyonu veya KİK istediğinde verilecektir.
ADTA Belgelendirme

## Slide 103
ADTA Belgelendirme
Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifelerinden,
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin
  ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatlardan,
  fiyat tekliflerinden,
  asgari fiyatlardan,
sadece ilan/ davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi
hariç) geçerli olan

## Slide 104
İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda;
Ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulmalıdır.
Satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması;
Maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.
ADTA Belgelendirme
İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde Kanun kapsamındaki idarelere satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, (Ek-O.7) sunmasına gerek yoktur. (Fatura örnekleri veya SM/SMMM/YM onaylı suretleri yeterli)

## Slide 105
Stoktaki mallar üzerinde açıklama yapılması halinde
“Stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması ve
Teklif fiyatının tutanakta yer alan ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması
Gerekir.
Stoktaki miktarın yeterli olmaması halinde eksik kalan miktar için diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.
ADTA Belgelendirme

## Slide 106
İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiden çektiği malların fiyatları ile açıklama yapılması halinde;
  Emsal bedeli ile değerlendirilme yapılır.
  Emsal bedelinin tespitinde VUK’un ilgili hükümleri esas alınır.
  Emsal bedeli gösteren meslek mensubu tarafından tanzim edilmiş beyan verilmelidir.
ADTA Belgelendirme

## Slide 107
İlgili tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur.
VBD tespiti için BİAİU ve 21/a-d-e için ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
İhale Tarihi: 11.1.2014 (açık ihale usulü)
Son geçici vergi beyanname dönemi: “Ekim-Kasım-Aralık 2013”
İhale Tarihi: 15.7.2014 (açık ihale usulü)
Son geçici vergi beyanname dönemi: “Nisan-Mayıs-Haziran 2014”
ADTA Belgelendirme

## Slide 108
Seçilen teknik çözümler,
Yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar
Yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda;
Aşırı Düşük Teklif Açıklaması
belirtilen çözüm,
avantajlı koşullar
özgünlük sayesinde
elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekir.
Aşırı düşük sorgulaması sonucunda;
(45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan,
Açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren,
İsteklilerin teklifleri reddedilmiştir.

## Slide 109
TEŞEKKÜRLER